Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Ленского муниципального района

от 4 сентября 2026 г. № 197

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

1. Общие сведения

  - Предмет выполнения работ: Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в селе Яренск

1.2. Источник финансирования: средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

1.3. Место выполнения работ – Архангельская область, Ленский район, село Яренск автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (место работы уточняется Заказчиком).

1.4. Сроки начала и окончания работ:

Начало работ: с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

1.5. Целью использования результатов работ является:

- восстановление транспортно – эксплуатационного состояния участка автодороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды;

- обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

-  обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

2. Требования к качественным характеристикам работ,

требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком схемы установки временных дорожных знаков на время производства работ (при необходимости).

2.2. Подрядчик обязан ежедневно выполнять фотофиксацию выполняемых работ.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить по указанию Заказчика за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранения недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Гарантийный срок устанавливается с момента принятия всего объекта полностью и подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и составляет:

- на асфальтовое/бетонное покрытие срок 5 лет.

2.4. В зоне производства работ Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ и несет ответственность за сохранность всех используемых материалов и оборудования до подписания документа о приемке.

2.5. Описание объекта закупки на выполнение работ указано в Таблице №1.

Таблица №1

Описание объекта закупки на выполнение работ

| п/п № | Характер предоставляемых услуг, выполняемых работ/ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог с использованием горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 150 |
| 1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 19,3 |
| 1.2 | Подгрунтовка (обработка вяжущими материалами (битум)) | т | 0,105 |
| 1.3 | Укладка и распределение горячей асфальтобетонной смеси | т | 17,850 |

2.6. Подрядчик обязан:

2.6.1. Выполнять работы с надлежащим качеством, в полном объеме, в соответствии со строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.6.2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

2.6.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ и ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

2.6.4. Соблюдать технологические циклы выполнения работ.

2.6.5. Все применяемые материалы, строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.

2.6.6. Весь строительный материал, оборудование и изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не восстановленными.

2.6.7. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ с минимально необходимым количеством механических средств. После окончания работ производится уборка мусора, материалов.

2.6.8. Подрядчик должен самостоятельно согласовать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

3. Технические требования

3.1. При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

3.1.1. Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов.

3.1.2. Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым   работам.

3.1.3. Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию в администрацию Ленского муниципального района и принять меры по ликвидации аварийной ситуации.

3.3. При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и приспособлениями.

3.4. Контроль за проводимыми работами осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями договора, действующими СНиП, ГОСТ и иными нормативными документами.

3.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

3.7. Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику.

3.8.	Работы выполняются Подрядчиком – его силами, средствами, оборудованием, транспортом.

4. Требования к используемым материалам

4.1. Все работы должны производиться с соблюдением технологических требований, строительных норм и правил.

4.2. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а так же требованиям законодательства Российской  Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

4.3. Предлагаемые материалы  должны быть новыми ( не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

4.4. Особые условия: весь комплекс работ выполняется в стесненных условиях сельской застройки, с учетом ограничений во времени производства работ и допустимых условий организации движения автомобильного транспорта и пешеходов, согласно требованиям нормативно-правовой базы по ремонту объектов дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения.

5. Требования к приемке работ:

5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности работ к приемке не позднее чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты приемки. Одновременно с уведомлением Подрядчик передает Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иных разрешительных документов на все использованные материалы и оборудование (согласно требованиям технической документации и Описания объекта закупки).

По завершении работ приемка выполненных работ оформляется в полном соответствии с Описанием объекта закупки. Подрядчик предоставляет акт о приемки выполненных работ.

Приемка работ считается завершенной только после подписания Заказчиком документа о приемке  без замечаний либо после устранения всех выявленных замечаний в установленные сроки.

6. Требования к качеству работ.

6.1. Все виды работ должны выполняться строго в соответствии с действующими законодательными актами, строительными нормами и правилами, а также государственными стандартами и другими нормативными документами, регулирующими порядок и качество выполнения соответствующих задач. При этом необходимо использовать технологии и механизмы, предусмотренные для конкретного вида работ, чтобы обеспечить их надлежащее качество и безопасность.

6.2. Требования к качеству используемых материалов и выполненных работ изложены в соответствующих нормативных документах и технических условиях, которые представлены в таблице ниже.

| № | Обозначение стандарта | Наименование нормативного документа (стандарта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 50597-2017 | «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.» |
| 2 | ГОСТ 32757-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.» |
| 3 | ГОСТ 32846-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.» |
| 4 | ГОСТ 32755-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.» |
| 5 | ГОСТ 32756-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.» |
| 6 | СНиП 2.05.02-85 | «Автомобильные дороги» |
| 7 | СНиП 3.06.03-85 | «Автомобильные дороги» |
| 8 | 257-ФЗ | Федеральный закон от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах» |